TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LINUX VÀ CHUẨN BỊ THIẾT BỊ IOT

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 1 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Chuẩn bị môi trường & Cơ sở dữ liệu (Tuần 1–4)

Thiết lập hệ điều hành Linux (Ubuntu/Kali) và chuẩn bị thiết bị IoT phần cứng thực tế (Router WiFi cũ hoặc Camera IP giá rẻ).

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 1/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Phân tích đề cương ATTT09, tổng hợp tài liệu về Mutational Fuzzing, firmware IoT và OWASP IoT Top 10. |
| Đăng | Cài đặt Ubuntu/Kali, Python ≥ 3.10, môi trường ảo .venv, Wireshark, Nmap và thư viện Boofuzz 0.4.2; khởi tạo kho mã nguồn và pyproject.toml. |
| Đức | Khảo sát router WiFi cũ làm thiết bị mục tiêu; vẽ sơ đồ mạng lab cô lập; soạn hướng dẫn docs/HUONG_DAN_ROUTER_WIFI.md. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Môi trường phát triển Linux + Python sẵn sàng; requirements.txt / requirements-dev.txt đã ghim phiên bản.

- Có mô hình mạng lab cô lập và tài liệu hướng dẫn kết nối router thử nghiệm.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Thiết bị mục tiêu là router cũ dạng “hộp đen”, không có quyền shell để lấy log/RAM.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Thu lưu lượng mạng bằng Wireshark, lưu PCAP làm seed.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |