TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

THU THẬP LƯU LƯỢNG BẰNG WIRESHARK VÀ TẠO SEED PCAP

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 2 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Chuẩn bị môi trường & Cơ sở dữ liệu (Tuần 1–4)

Khởi động thiết bị IoT hoạt động bình thường, dùng Wireshark bắt lưu lượng mạng và xuất thành tệp PCAP làm “hạt giống” (Seed).

Trạng thái tuần: Hoàn thành (seed mẫu)   ·   Tiến độ chung: 2/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Nghiên cứu định dạng PCAP cổ điển (global header 24 byte, record 16 byte) và PCAPNG (khối SHB/IDB/EPB/SPB). |
| Đăng | Viết scripts/generate_sample_pcap.py sinh datasets/sample_http.pcap (lưu lượng HTTP chuẩn) làm seed tái lập được. |
| Đức | Xây dựng quy trình bắt và lọc gói: Nmap liệt kê cổng mở (80/443, 53, 1900), filter Wireshark loại ARP/broadcast; soạn cấu hình experiments/router_wifi.json. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Có bộ seed mẫu datasets/sample_http.pcap: 2 gói tin, 2 payload duy nhất.

- Có quy trình thu seed thực tế từ router được ghi trong tài liệu hướng dẫn.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Chưa thu được PCAP thực tế đủ sạch từ thiết bị mục tiêu; tạm dùng PCAP tổng hợp để phát triển và kiểm thử.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Phân tích Header/Payload và phác thảo State Machine.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |