TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4

NGHIÊN CỨU VÀ CẤU HÌNH THƯ VIỆN BOOFUZZ

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 4 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Chuẩn bị môi trường & Cơ sở dữ liệu (Tuần 1–4)

Nghiên cứu cấu hình thư viện Boofuzz trong Python để tạo môi trường Fuzzing.

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 4/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Nghiên cứu mô hình Session/Target/Request graph của Boofuzz; so sánh với AFLNet và Peach. |
| Đăng | Lập trình src/seedfuz/boofuzz_adapter.py: dựng Boofuzz Session và chuỗi Request từ payload seed. |
| Đức | Lập bảng so sánh công cụ (hướng sinh, hộp đen/xám, trạng thái, mức phù hợp với IoT đóng) phục vụ chương tổng quan. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Có adapter Boofuzz tùy chọn, tạo session từ seed PCAP.

- Chốt hướng kiến trúc: mutator riêng của SeedFuz làm runner chính, Boofuzz là adapter tích hợp.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Boofuzz yêu cầu tự viết đặc tả request cho từng giao thức, không phù hợp mục tiêu “không cần đặc tả” của đề tài.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Cài đặt Bit flipping và Byte mutation.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |