TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 5

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN BIT FLIPPING VÀ BYTE MUTATION

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 5 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Phát triển Thuật toán & Core Fuzzer (Tuần 5–8)

Cài đặt các thuật toán đột biến dữ liệu cơ bản như lật bit (Bit flipping) và đột biến byte (Byte mutation).

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 5/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Viết phần lý thuyết về các phép đột biến và giá trị biên cho quyển báo cáo. |
| Đăng | Lập trình src/seedfuz/mutation.py: bit_flip() (XOR một bit), byte_mutation() thay bằng giá trị biên {00, 01, 7F, 80, FE, FF}; sinh đột biến tái lập theo random_seed. |
| Đức | Viết tests/test_mutation.py kiểm tra lật bit, đột biến byte và tính tái lập (cùng seed → cùng chuỗi đột biến). |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Hai phép đột biến nền tảng hoạt động và có kiểm thử.

- Đảm bảo yêu cầu phi chức năng “tái lập”: cùng random seed cho cùng chuỗi đột biến.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Đột biến ngẫu nhiên phân bố đều nên hiếm khi chạm đúng trường độ dài/định danh.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Lập trình Cơ chế Lựa chọn Hạt giống Thông minh.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |