TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 6

LẬP TRÌNH CƠ CHẾ LỰA CHỌN HẠT GIỐNG THÔNG MINH

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 6 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Phát triển Thuật toán & Core Fuzzer (Tuần 5–8)

Lập trình cơ chế tự động bóc tách và chỉ đột biến các tham số nhạy cảm (biến độ dài chuỗi, biến ID).

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 6/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Thiết kế heuristic chấm điểm offset: vị trí header, gần delimiter (= : ; , ¦ & ?), giá trị biên, byte/cặp 16-bit trùng độ dài payload. |
| Đăng | Cài đặt detect_sensitive_fields() trong pcap.py và phép smart-field (ghi đè trường bằng giá trị cực đại); Mutator xoay vòng 3 phép theo index % 3, bật bằng smart_selection. |
| Đức | Bổ sung test cho chấm điểm trường nhạy cảm và phân bố toán tử. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Seed mẫu xác định được 20 trường nhạy cảm.

- Khi bật smart_selection, 1/3 lượt dùng smart-field nhắm trường điểm cao; 2/3 lượt vẫn ngẫu nhiên để bù sai số heuristic.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Heuristic chưa được hiệu chỉnh với giao thức nhị phân phức tạp.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Viết script ping giám sát và điều phối chiến dịch.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |