TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 8

HOÀN THIỆN CORE FUZZER VÀ KIỂM THỬ GIAI ĐOẠN 2

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 8 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Phát triển Thuật toán & Core Fuzzer (Tuần 5–8)

Hoàn tất Giai đoạn 2: lõi fuzzer chạy ổn định, có kiểm thử tự động.

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 8/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Viết báo cáo tiến độ tuần 1–5 gửi GVHD và tổng hợp phản hồi. |
| Đăng | Hoàn thiện CLI (analyze, run, report, serve, monitor) và xuất báo cáo CSV/PDF (reporting.py). |
| Đức | Chạy pytest, coverage, ruff; chạy dry-run 100 test case để kiểm tra pipeline. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- 13/13 test PASS, độ phủ 63%, ruff không báo lỗi.

- Dry-run 100 case: 100 gửi, 0 lỗi, 0 crash, 3.150 byte; phân bố 34 bit-flip / 33 byte-boundary / 33 smart-field.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- GVHD lưu ý: router thương mại không cho lấy RAM/CPU; cần giám sát black-box qua tín hiệu mạng và hỗ trợ PCAPNG/IPv6.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Nâng cấp theo phản hồi GVHD và chuẩn bị chạy chiến dịch thực tế.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |