TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 9

CHUẨN BỊ VÀ CHẠY CHIẾN DỊCH FUZZING THỰC TẾ

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 9 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Thực nghiệm & Xây dựng Giao diện (Tuần 9–11)

Chạy chiến dịch Fuzzing thực tế, bắn thẳng các gói tin dị dạng vào thiết bị IoT.

Trạng thái tuần: Một phần   ·   Tiến độ chung: 9/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Nâng cấp pcap.py đọc PCAPNG (SHB/IDB/EPB/SPB) và header IPv6 (duyệt header mở rộng). |
| Đăng | Bổ sung quy trình khôi phục tự động: recovery_command (vd. ổ cắm thông minh) và chờ thiết bị sống lại trước khi gửi tiếp. |
| Đức | Nâng cấp monitor.py giám sát black-box 3 tín hiệu: ping, TCP connect (monitor_tcp_port), HTTP 5xx (monitor_http_url); cấu hình experiments/hardware.example.json. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Hệ thống sẵn sàng chạy TCP/UDP trên mạng lab được cấp phép, có giám sát và khôi phục.

- Đã kiểm thử bằng dữ liệu tổng hợp (PCAPNG, IPv6, monitor).

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Chưa chạy chiến dịch lên router/camera thật do chưa hoàn tất mạng lab cô lập và thủ tục cấp phép; chưa có kết quả crash thật.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Đo lường chỉ số hiệu năng và thí nghiệm đối chứng A/B.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |