TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 10

ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HIỆU NĂNG VÀ THÍ NGHIỆM A/B

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 10 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Thực nghiệm & Xây dựng Giao diện (Tuần 9–11)

Đo tốc độ Fuzzing (gói tin/giây), số lượng crash và tỷ lệ rò rỉ bộ nhớ.

Trạng thái tuần: Hoàn thành (dry-run)   ·   Tiến độ chung: 10/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Thêm session_token_ranges() và tùy chọn preserve_session giữ cố định Cookie/Authorization/token, chỉ đột biến phần dữ liệu. |
| Đăng | Bổ sung chỉ số packets_per_second, sensitive_fields_covered, operator_counts; memory_leak_rate ước lượng bằng hồi quy tuyến tính khi có memory_probe_url. |
| Đức | Thiết kế và chạy thí nghiệm A/B: cùng máy, cùng seed sample_http.pcap (20 trường), dry-run; 3 độ dài × 2 nhánh (smart_selection false/true) × 5 random seed = 30 lần chạy. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Nhánh B (thông minh) cần trung bình ≈ 60 test case để chạm đủ 20 trường, nhánh A (ngẫu nhiên) ≈ 268 → ít hơn ≈ 4,5 lần.

- ≈ 57% test case nhánh B chạm trường nhạy cảm, so với ≈ 35% ở nhánh A; thông lượng tương đương (~150 test case/giây).

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Số crash và rò rỉ bộ nhớ chưa đo được vì chưa chạy trên thiết bị thật; độ phủ trường là chỉ số đại diện (proxy) cho khả năng tìm lỗi.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Xây dựng Web API Dashboard.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |