TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 11

XÂY DỰNG WEB API DASHBOARD

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 11 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Thực nghiệm & Xây dựng Giao diện (Tuần 9–11)

Thiết kế Web API Dashboard cho phép kéo/thả tệp PCAP, theo dõi tiến trình Fuzzing thời gian thực và quản lý lịch sử quét bằng SQLite.

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 11/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Viết tests/test_api.py, tests/test_storage.py; kiểm tra luồng upload → chạy → xuất báo cáo. |
| Đăng | Lập trình api.py (FastAPI + RunnerRegistry chạy nền) và giao diện: kéo thả PCAP/PCAPNG (≤ 100 MiB), cấu hình chiến dịch, campaign monitor (đã gửi, tốc độ, crash, bộ nhớ, tiến trình, nhật ký). |
| Đức | Bổ sung cảnh báo an ninh (sự kiện security-alert, endpoint /api/security, bảng cảnh báo), lọc lịch sử chiến dịch, tải CSV/PDF kèm payload_hex. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- Dashboard chạy tại http://127.0.0.1:8000 (lệnh “seedfuz serve”), đủ các endpoint /api/pcaps, /api/campaigns, /stop, /events, /report.csv|pdf, /api/security.

- Bộ kiểm thử đạt 26/26 PASS trên 8 module, độ phủ tăng từ 63% lên 73% (1.123 câu lệnh).

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- Dashboard chưa có xác thực người dùng, chỉ nên chạy trên localhost hoặc mạng thử nghiệm riêng.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Hoàn thiện quyển báo cáo và slide.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |